#### OFERTA

Nazwa i siedziba oferenta ............................................................................................................

Do (nazwa i siedziba zamawiającego): Gminnego Zakładu Komunalnego

ul. Mościckiego 31/33, 97-200 Tomaszów Maz.

Nawiązując do zapytania ofertowego na: wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa 45 i 47 oraz Kol. Zawada ul. Kasztanowa 10, gm. Tomaszów Maz. zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną.

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę: .................. zł + .... Vat  = ....................... brutto.

/ słownie brutto:..............................................................................................................zł./

Powyższa kwota jest wartością ryczałtową obowiązującą przez cały okres realizacji umowy.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i w przypadku wybory naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania

- Oświadczam, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczanie, uprawnienia i potencjał techniczno- ekonomiczny do realizacji w/w zamówienia.

- Oświadczam, że roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

4. Oświadczam, że na w/w roboty udzielam gwarancji na okres 2 lat i rękojmi stosownie

do przepisów Kodeksu cywilnego.

Dane zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia – wymagany do 31 października 2007 r.

2. Termin płatności w ciągu 14 dni po zakończeniu robót i przedłożeniu faktury.

Wymagane załączniki do oferty:

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz liczą od dnia składania ofert,

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat min. 2 robót o podobnym zakresie i złożoności,

- kosztorys ofertowy.

..............	.........................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela(i) oferenta)

###### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Składając ofertę w do zapytania ofertowego na: wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa 45 i 47 oraz Kol. Zawada ul. Kasztanowa 10, gm. Tomaszów Maz. zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną.

Nazwa oferenta ….....................................................................................

Adres oferenta …......................................................................................

Numer telefonu …..............................................................

Numer fax. …...........................................................

Wykaz min. 2 robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| Wykonanie przyłącza wodociągowego | Całkowita wartość zamówienia | Czas trwania zamówienia | Adres realizacji robót |
| --- | --- | --- | --- |

.......................................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela(i) oferenta)

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Wykonanie przyłącza wodociągowego do dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa 45 i 47.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 020904 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Poj. łyżki 0,25 m³. Kat gruntu III. 130,5*1,55*0,6 | m³ m³ | 121,3650 | 121,3650 |
| 2 d.1 | KNNR 4 111403 | Trójniki kołnierzowe „COMBI PN” 6 I 16 at. dla rur PE – średnica 80- 100 mm dla 80 mm. | kpl. kpl. | 2,0000 | 2,0000 |
| 3 d.1 | KNNR 4 111404 | Trójniki kołnierzowe „COMBI PN” 6 I 16 at. dla rur PE – średnica 125 mm dla 110 mm. | kpl. kpl. | 1,0000 | 1,0000 |
| 4 d.1 | KNNR 4 111401 | Trójniki kołnierzowe „COMBI PN” 6 I 16 at. dla rur PE – średnica 50 mm dla 40 mm | kpl. kpl. | 1,0000 | 1,0000 |
| 5 d.1 | KNNR 4 100901 | Rurociągi z rur polietylenowych PE – średnica 40 mm | m m | 83,5000 | 83,5000 |
| 6 d.1 | KNNR 4 100903 | Rurociągi z rur polietylenowych PE – średnica 90 mm | m m | 47,0000 | 47,0000 |
| 7 d.1 | KNNR 4 111002 | Zasuwy typu „E” kielichowe z obudową, montowane na rurociągach z PVC i PE – średnica 100 mm | kpl. kpl. | 1,0000 | 1,0000 |
| 8 d.1 | KNNR 4 111002 | Zasuwy typu „E” kielichowe z obudową, montowane na rurociągach z PVC i PE – średnica 60 mm | kpl. kpl. | 1,0000 | 1,0000 |
| 9 d.1 | KNNR 4 111002 | Zasuwy typu „E” kielichowe z obudową, montowane na rurociągach z PVC i PE – średnica 50 mm. Analogia | kpl. kpl. | 1,0000 | 1,0000 |
| 10 d.1 | KNNR 4 1110903 | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm | kpl. kpl. | 1,0000 | 1,0000 |
| 11 d.1 | KNNR 4 141505 | Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, wys. 500 mm, wykonanie metodą studniarską – grunt kat. III, głębokość 1,5 m. Analogia | studnia studnia | 1,0000 | 1,0000 |
| 12 d.1 | KNNR 4 0132-05 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych – średnica 40 mm | szt. szt. | 4,0000 | 4,0000 |
| 13 d.1 | KNNR 4 013208 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych – średnica 80 mm. | szt. szt. | 1,0000 | 1,0000 |
| 14 d.1 | KNNR 4 013205 | Montaż zaworu antyskażeniowego. Analogia | szt. szt. | 1,0000 | 1,0000 |
| 15 d.1 | KNNR 4 014005 | Wodomierz skrzydełkowy domowy lub mieszkaniowy – dostawa z łącznikiem redukcyjnym, średnica 40 mm | kpl. kpl. | 1,0000 | 1,0000 |
| 16 d.1 | Kal wynik. 000000 | Odłączenie istniejącej instalacji z hydrofora oraz włączenie do nowej instalacji budynku | kpl. kpl. | 1,0000 | 1,0000 |
| 17 d.1 | KNNR 4 160601 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowej z rur typu HOBAS, PVC, PE – o średnicy do 110 mm | próba. próba. | 1,0000 | 1,0000 |
| 18 d.1 | KNR 4-01 033310 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej o grubości ścian 1 ½ cegły | szt. szt. | 2,0000 | 2,0000 |
| 19 d.1 | KNR 4-01 032304 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 cegłe | szt. szt. | 2,0000 | 2,0000 |
| 20 d.1 | Kal. wynik. 000000 | Odbiór geodezyjny robót przed zasypaniem | szt. szt. | 1,0000 | 1,0000 |
| 21 d.1 | KNNR 1 021402 | Zasypanie wykopów fundament. podłużnych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym – zagęszczenie spycharkami 55 kw warstwy w stanie luźnym o grub. 30 cm. grunt kat. III – IV. | m³ m³ | 121,3650 | 121,3650 |

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego w miejscowości Kol. Zawada ul. Kasztanowa 10.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyłącze wodociągowe zewnętrzne |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 020904 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład. Poj. łyżki 0,25 m³. Kat gruntu III. 13,0*1,75*0,6 | m³ m³ | 13,6500 | 13,6500 |
| 2 d.1 | KNNR 4 170201 | Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach – średnica 80 mm. | szt. szt. | 1,0000 | 1,0000 |
| 3 d.1 | KNNR 4 111401 | Trójniki kołnierzowe „COMBI PN” 6 I 16 at. dla rur PE – średnica 50 mm. | kpl. kpl. | 1,0000 | 1,0000 |
| 4 d.1 | KNNR 4 111001 | Zasuwy typu „E” kielichowe z obudową , montowane na rurociągach z PVC i PE – średnica 50 mm. | kpl. kpl. | 1,0000 | 1,0000 |
| 5 d.1 | KNNR 4 100901 | Rurociągi z rur polietylenowych PE – średnica 32 mm. Analogia | m m | 8,5000 | 8,5000 |
| 6 d.1 | KNNR 4 100901 | Rurociągi z rur polietylenowych PE – średnica 25 mm. Analogia. | m m | 7,5000 | 7,5000 |
| 7 d.1 | KNNR 4 013204 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur PVC – średnica 32 mm | szt. szt. | 1,0000 | 1,0000 |
| 8 d.1 | KNNR 4 013203 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur PVC – średnica 25 mm. | szt. szt. | 1,0000 | 1,0000 |
| 9 d.1 | KNNR 4 160601 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowej z rur typu HOBAS, PVC, PEHD – o średnicy do 110 mm. | próba próba | 1,0000 | 1,0000 |
| 10 d.1 | Kal. Wynik. 000000 | odbiór geodezyjny przed zasypaniem. | szt. szt. | 1,0000 | 1,0000 |
| 11 d.1 | KNNR 1 021402 | Zasypanie wykopów fundament. podłużnych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym – zagęszczenie spycharkami 55 kw warstwy w stanie luźnym o grub. 30 cm. grunt kat. III – IV. | m³ m³ | 13,6500 | 13,6500 |
| 2 | Instalacja wodociągowa wewnętrzna |  |  |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 3 030501 | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej. 23,0*0,05*0,06 | m³ m³ | 0,0690 | 0,0690 |
| 13 d.2 | KNNR 4 011101 | Rurociągi z PP o połączeniach zgrzewanych na ścianach budynków mieszkalnych – średnica 20 mm | m m | 25,0000 | 25,0000 |
| 14 d.2 | KNNR 4 013202 | Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z PVC – średnica 20 mm. | szt. szt. | 6,0000 | 6,0000 |
| 15 d.2 | KNNR 4 014002 | Wodomierz skrzydełkowy domowy lub mieszkaniowy – dostawa z łącznikiem redukcyjnym, średnica 20 mm | kpl. kpl. | 3,0000 | 3,0000 |
| 16 d.2 | KNNR 4 013202 | Montaż zaworów antyskażeniowych | szt. szt. | 3,0000 | 3,0000 |
| 17 d.2 | KNNR 4 011601 | Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach z PVC do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym – średnica 20 mm. | szt. szt. | 9,0000 | 9,0000 |
| 18 d.2 | KNNR 4 013502 | Zawór czerpalny – średnica 20 mm | szt. szt. | 3,0000 | 3,0000 |
| 19 d.2 | KNNR 4 012801 | Płukanie instalacji wodociągowej – w budynkach mieszkalnych | m. m. | 30,0000 | 30,0000 |
| 20 d.2 | KNR 2-16 050101 | Izolacja rurociągów otuliną styropianową 1-warstwową, grubość izolacji 30 mm. średnica zewn. rurociągów 22÷28 mm. 25,0*3,14*0,06 | m² m² | 4,7100 | 4,7100 |

Umowa (projekt)

zawarta w dniu ...........2007r. pomiędzy Gminnym Zakładem Komunalnym w Tomaszowie Maz. ul. Prez I. Mościckiego 31/33, reprezentowanym  przez:

1. Kierownika GZK w Tomaszowie Maz. 	- Edmunda Króla

zwanym dalej ,,Zamawiającym,  a

................................................ ................................................

reprezentowanym przez:

1. …………………..................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

treści następującej:

§ 1.  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlanej polegającej na: wykonaniu dwóch przyłączy wodociągowych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w miejscowości Dąbrowa ul. Południowa 45 i 47 oraz Kol. Zawada ul. Kasztanowa 10, gm. Tomaszów Maz. zgodnie z istniejącą dokumentacją techniczną.

2.  Zadanie obejmuje:

- naprawę pokrycia papowego,

- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania,

- przebudowa kominów.

§ 2. 1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:  …………r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy (wymagany):  31.10.2007 r.

§ 3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia  ……………….. r.

§ 4. Wykonawca zapewnia dostarczenie wszystkich maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5. 1. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci.

§ 6.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z niniejszą umową.

§ 7. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

2. Materiały, o których mowa ust. 1. powinny odpowiadać wymogom wyrobów

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na wbudowane materiały Wykonawca dostarczy niezbędne certyfikaty i aprobaty techniczne.

§ 8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres robót wg dokumentacji technicznej.

§ 9. 1.Strony ustalają, iż obowiązującą je formą wynagrodzenia jest, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi …………………. zł + …………..%Vat = ……………….zł brutto

/słownie brutto: ……………………………………………./

2. Płatne w ciągu 14 dni po odebraniu robót i przedłożeniu faktury.

§ 10. 1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

a). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- -za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości:

10 % wynagrodzenia umownego.

b). Powyższe kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z należnej faktury.

c). Zamawiający zapłaci Wykonującemu kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru -w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

- za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11. Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi: 2 lata

oraz rękojmia stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 12. 1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zleceniodawcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13. 1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Wykonawca   									Zamawiający